|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　　月　日(　) |
| 会社名：  記入者： |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   ・画面モックの作成(45％)  ・ER図の作成(99%)  ・テーブル定義書の作成(10%) |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   　予定をER図->テーブル定義書->setup.sql->画面モックに変更しました。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・ERの作成完了  ・テーブル定義書  　・setup.sqlの作成 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし |

|  |
| --- |
|  |