|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月3日(水) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：山拓海 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・ER図の作成(100%)  　・テーブル定義書のレビュー |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   本日setup.sqlの作成に遅れが出ています。  画面モックの作成が半分は終わっているため、予定よりも時間がかからないと思われるため、  そこで巻き返しをしたいと思います。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・setup.sqlの作成  　・画面モックの作成 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし |

|  |
| --- |
|  |