|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月16日(水) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：山拓海 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　・修正対応(90％)  ・MainServiceの仕様書作成(100%) |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   MainのServlet,JSPに遅れが出ています。  修正対応に時間がかかってしまったためです。  急速に対応して、他のところで巻き返せるようにしたいと思います。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・修正対応続き  ・MainServletの仕様書作成  ・main.jspの仕様書作成 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし |

|  |
| --- |
|  |