|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月18日(木) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：山拓海 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   ・内部設計の修正続き(70%) |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   全体的に三日の遅れが出ています。  修正対応に時間がかかってしまったためです。  急速に対応して、他のところで巻き返せるようにしたいと思います。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   ・修正対応の続き  ・DTOの仕様書作成 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし |

|  |
| --- |
|  |