|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月22日(月) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：山拓海 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   　(1). 以下9つの仕様書の修正対応(85%)  　　・main.jsp  ・CategoryDAO  　　・CategoryDTO  　　・ColorDAO  　　・ColorDTO  　　・ItemDTO  　　・MainServlet  　　・MainService  　　・MainValue  (2). 以下3つの仕様書作成(85%)  　　・CommonDAO  　　・CommonServlet  　・ConnectionManager |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   全体的に5日の遅れが出ています。  修正対応に時間がかかってしまったためです。  急速に対応して、他のところで巻き返せるようにしたいと思います。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　(1). 以下4つの仕様書の修正対応  　　・ItemDAO  　　・SearchResultServlet  　　・SearchResultService  　　・search\_result.jsp |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし |