|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月25日(木) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：山拓海 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   (1). 以下16つの仕様書の修正対応(85%)  　　・CategoryDAO  　　・CategoryDTO  　　・ColorDAO  　　・ColorDTO  　　・ItemDTO  　　・MainServlet  　　・MainService  　　・MainValue  　　・CommonDAO  　　・CommonServlet  　　・ConnectionManager  　　・ItemDAO  　　・SearchResultServlet  　　・SearchResultService  　　・SearchResultValue  　・search\_result.jsp |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   WBS修正後、問題ありません。 |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・修正対応続き |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし |