|  |  |
| --- | --- |
| 総合プログラミング演習  　報告書 | 2025年　9月19日(金) |
| 会社名：第一情報システムズ  記入者：山拓海 |

|  |
| --- |
| 1. **本日の成果物**   (1). クラス仕様書作成(全体：95％) |

|  |
| --- |
| 1. **進捗状況**（計画に対する遅れがあれば、原因と対処について記述）   WBS修正後問題はありません |

|  |
| --- |
| 1. **明日以降の作業計画**   　・JSPの仕様書修正  ・データベース構築  ・ConnectionManagerの製造  ・CommonServlet,CommonDAOの製造  ・ItemDTO,CategoryDTO,ColorDTOの製造  ・ItemDAO,CategoryDAO,ColorDAOの製造 |

|  |
| --- |
| ４．**懸案事項等**  特になし |

|  |
| --- |
| ５．**その他取り組みと効果**  特になし |

|  |
| --- |
|  |